《运筹学》试题样题

第1题（10分）判断下列说法是否正确, 在括号内写明对错。

- 增加约束条件时, 线性规划模型的可行域不扩大。(      )

- 线性规划问题的对偶问题的对偶问题是原问题。 (      )

- 动态规划的逆推与顺推解法得到相同的最优解。(      )

- 若某种资源的影子价格等于,在其他条件不变的情况下,当该种资源增加5时，相应的目标函数值将增大5。(      )

- 加非负权无向连通图中任两点间必存在最短路径。 (      )

第2题（10分）填空

- 若原问题为无界解，则对偶问题的解是              。

- 任何图中, 奇次顶点的个数为               。

- 无向连通多重图G有欧拉通路的充分必要条件为                    。

- 在一个网络中，可行流是最大流，当且仅当                        。

- 对于多阶段决策问题来说，状态不仅要描述过程的具体特征，而且一个根本的要求是必须满足                。

第3题（20分）下表1是某求极大化线性规划问题计算得到的单纯形表。表中无人工变量，为待定常数，。试说明这些常数分别取何值时，以下结论成立。

（1）表中解为惟一最优解；

（2）表中解为最优解，但存在无穷多最优解；

（3）该线性规划问题具有无界解；

（4）表中解非最优，为对解改进，换入变量为，换出变量为

表1

| 基 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 |  | 1 | 0 |  | 0 |
| 2 | -1 | -3 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 3 |  | -5 | 0 | 0 | -4 | 1 |
|  |  |  | 0 | 0 | -3 | 0 |

第4题（10分）用破圈法或避圈法求下图1的最小生成树，并指出其权重和。

第5题（15分）求下图2的网络最大流和最小截集，弧旁数字为容量。

第6题（20分）某项目的相关资料见下表2。

表 2

| 工作代号 | 紧前工作 | 持续时间 |
| --- | --- | --- |
| A | — | 4 |
| B | A | 6 |
| C | A | 8 |
| D | A | 7 |
| E | B | 4 |
| F | B、C、D | 6 |
| G | D | 6 |
| H | F、G | 6 |
| ES | LS | TF |
| EF | LF |  |
| 图 例 |

（1）绘制双代号网络图。

（2）用图上计算法计算时间参数。

（3）用双线标明关键线路，并注明总工期。

第7题（15分）某企业要投产一种新产品，投资方案有三个：S1，S2，S3，不同经济形势下的利润如表3所示。请分别用Maxmin决策准则、Maxmax决策准则、Laplace决策准则、最小机会损失准则、折衷主义准则进行决策，其中乐观系数。

表 3

| 投资方案 | 不同经济形势 |
| --- | --- |
|  | 好 | 中 | 差 |
| S1 | 22 | 10 | －5 |
| S2 | 18 | 7 | 5 |
| S3 | 25 | 9 | －4 |

# Text boxes

3

V6

4

4

3

2

5

8

7

6

3

V3

5

V7

V2

V1

V4

V5

V8

6

4

5

4

图1

V1

V3

12

Vs

3

V2

V4

Vt

15

4

5

10

10

7

图2